个人周报

报告期：11.02至11.04

报告人：

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 完成界面原型的新闻部分，主要包括新闻列表页和新闻详情页和个人中心页面。 | 11.02 | 完成 |
| 实现新闻部分间的跳转，以及界面原型的二手交易部分，主要包括商品列表，商品详情。 | 11.03 | 完成 |
| 编写二手交易部分的代码，主要包括，添加商品页（向数据库添加商品记录），商品列表页（显示数据库所有的商品记录）。 | 11.04 | 完成 |

* **问题和关注点**
* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 修改自己的二手交易部分代码。 | 11.07-11.10 |  |
|  |  |  |