个人周报

报告期：11.14至11.17

报告人：

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 完善二手交易部分的代码，主要包括：商品列表页新加按照时间和价格排序功能以及关键字搜索。 | 11.14 | 完成 |
| 研究能否把关键字搜索和排序综合起来。 | 11.15-11.16 | 完成 |
| 研究能否把关键字搜索和排序综合起来。如果出现问题，跳过，开始写二手交易部分代码，任务分配主要是：失物的查询和修改。 | 11.17 | 完成 |

* **问题和关注点**
* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 开始写二手交易部分代码，任务分配主要是：失物的查询和修改。 | 11.21-11.24 |  |
| 完成二手交易部分代码，任务分配主要是：失物的查询和修改。 |  |  |
| 完成失物招领部分代码。并查看有没有bug |  |  |
| 查看并思考可以新添的功能，修改代码规范。增加商品和物品的分类功能。 |  |  |