个人周报

报告期：11.21至11.24

报告人：

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 开始写二手交易部分代码，任务分配主要是：失物的查询和修改。 | 11.21 | 已完成 |
| 完成二手交易部分代码，任务分配主要是：失物的查询和修改。 | 11.22 | 已完成 |
| 完成失物招领部分代码。并查看有没有bug | 11.23 | 已完成 |
| 查看并思考可以新添的功能，修改代码规范。增加商品和物品的分类功能。 | 11.24 | 已完成 |

* **问题和关注点**
* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 查看并思考可以新添的功能，修改代码规范。 | 11.28 |  |
| 找到后台模板之后，开始编写后台的商品管理部分。 | 11.29 |  |
| 查看并思考可以新添的功能，修改代码规范。 | 11.30 |  |
| 查看并思考可以新添的功能，修改代码规范。 | 12.01 |  |