个人周报

报告期：11.02至 11.04

报告人：申佳媚

* **本周任务执行情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 完成情况 |
| 完成界面原型的失物招领部分，主要包括：物品列表页，物品详情页，添加商品页，更改物品信息页和个人所发布物品页。 | 11.02 | 已完成 |
| 学习使用github和redmine。收集所有做好的界面原型并整合修改，实现一套完整的原型。 | 11.03 | 已完成 |
| 编写新闻部分的代码，主要内容为通过curl抓取师大官网的新闻内容，并存入数据库。 | 11.04 | 已完成 |

* **问题和关注点**
* **下周工作安排**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 目标状态 |
| 继续学习使用curl抓取新闻并编写。 | 11.07 |  |
|  |  |  |