11.03立会内容

昨日分发下去的任务有部分未完成，以及完成结果不理想等情况。所以今日任务在昨日任务基础上分配并添加新任务。

今日任务分配情况如下：

李晓莹：改进登录注册页，应该有信息提示内容。将已经做好的页面与首页整合实现跳转。

杜建博：实现新闻部分间的跳转，以及界面原型的二手交易部分，主要包括商品列表，商品详情。

刘畅：改进查询页面的验证码框，完成界面原型二手交易部分的修改商品页，添加商品页以及个人所添加商品页。

申佳媚：学习使用github和redmine。收集所有做好的界面原型并整合修改，实现一套完整的原型。