11.14立会内容

由于上周10号考试，所以8号和9号留出了两天的复习时间。

今日组内成员反馈：

1.登录注册部分已经完成。

2.二手交易部分已经分下去的代码已经完成。部分代码需要改进。

3.新闻抓取部分已经实现。

今日任务分布：

刘畅：开始研究学习如何通过抓取登陆教务系统获取课表和成绩。

李晓莹：完善代码，主要包括：删除商品：只能删除自己的商品，其他人的商品不能删除。商品修改同理。

杜建博：完善二手交易部分的代码，主要包括：商品列表页新加按照时间和价格排序功能以及关键字搜索。

申佳媚：将新闻抓取的东西存入数据库并显示。主要包括：将抓取的新闻存入数据库，新闻列表页，新闻详情页。