微校项目周报

报告期：[2017-11-02] 至 [2017-11-04]

报告人：

* **项目仪表板**
* **上周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 1. 确定了项目背景，项目的主要功能，项目的功能亮点和项目的大概界面。确定了项目的功能分为以下几点： 2. 1登录注册； 3. 2.二手交易； 4. 3.失物招领； 5. 4，查询教务系统课表； 6. 5，查询教务系统成绩； 7. 6，抓取师大官网新闻。 |  |  |  |

* **本周执行情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 完成情况 |
| 1. 完成界面原型 |  |  | 100% |
| 1. 完成了登陆注册页代码 |  |  | 100% |
| 1. 开始写二手交易部分的代码 |  |  | 100% |

* **问题和关注点**

1.登录注册部分，验证码刷新功能未实现，输入信息之后不能提示错误。

2.二手交易部分，商品添加的时候应该有图片添加，对于图片添加来说，应该是由用户自由选择，可以添加也可以不添加，如果不添加，应该有一张默认图片。

* **下周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 1. 修改登陆注册部分的代码问题。 |  |  |  |
| 1. 编写二手交易部分的代码，主要包括，删除商品（删除数据表里面的记录），商品修改（修改数据表里面的数据） |  |  |  |
| 1. 继续学习使用curl抓取新闻并编写。 |  |  |  |