微校项目周报

报告期：[2017-11-21] 至 [2017-11-24]

报告人：

* **项目仪表板**
* **上周安排**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务 | | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 1. 研究学习如何通过抓取登陆教务系统获取课表和成绩。 |  | |  |  |
| 1. 完善代码，主要包括：删除商品：只能删除自己的商品，其他人的商品不能删除。商品修改同理。 |  | |  |  |
| 1. 完善二手交易部分的代码，主要包括：商品列表页新加按照时间和价格排序功能以及关键字搜索。 |  | |  |  |

* **本周执行情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 完成情况 |
| 继续研究学习抓取教务系统课表和成绩。 |  |  | 100% |
| 查看并思考可以新添的功能，修改代码规范。增加商品和物品的举报功能。 |  |  | 100% |
| 查看并思考可以新添的功能，修改代码规范。增加商品和物品的分类功能。 |  |  | 100% |

* **问题和关注点**

失物招领部分代码已经完成。目前失物招领和二手交易部分已经完成。但感觉问题还很多，所以今天主要内容是修改完善这两部分的功能。

对于修改和完善来说，应该是谁写的代码谁修改和完善。不能随意乱动他人代码。

**下周安排**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 时间区间 | 责任人 | 目标状态 |
| 1. 继续研究学习抓取教务系统课表和成绩。 |  |  |  |
| 1. 查看并思考可以新添的功能，修改代码规范。 |  |  |  |